## Slide 1: 설계 진행 보고 회의
참석자 | 김범준( 2015124035 ) 이태형( 2015124176 )
일시/장소 | 2020년 5월 28일 오후 8시 0분 / 화상 회의
진행/의결 사항 요약 | 게임 데이터 수집 지도학습 실시
지도교수 의견 | (인)

## Slide 2: 진행 사항
게임 데이터 수집
지도학습 실시
학습 속도 문제 분석

## Slide 3: 게임 데이터 수집
스타2 개발사 블리자드에서 게임 버전별 replay 파일 다운로드 API 를 제공.
  이 API를 이용해서 게임 replay 파일을 수집했다.
  실행이 되는 버전들이 있어서 테스트를 거쳐 실행이 잘되는 버전 4.0.2 을 찾아냈다.
현재 버전 4.0.2 데이터 14만개 수집.

## Slide 4: 지도학습 진행 결과
약 48시간 지도학습을 진행함
처음 24시간을 진행한 결과
  학습된 리플레이 파일의 수 86개
  학습된 네트워크로 게임을 시켜본 결과, 특별한 차이를 얻지 못했음
종족을 고정시켜 24시간동안 추가로 학습시킴
  학습된 리플레이 파일의 수 83개
  학습된 네트워크로 5판의 테스트를 진행.
    여전히 상식적인 플레이를 보여주진 못했다
    그나마 긍정적으로 해석할 수 있는 부분 : 5판의 테스트 중 3판에서 게임 초-중반에 일꾼 2마리를 선택해서 기지 외부로 보냄.
    그 외에는 의미 있어 보이는 플레이를 하지 못하고 패배함.

## Slide 5: 학습 속도 문제
현재 학습 속도 : 하루에 80개.
남은 기간 한달 30일 동안 학습 시 2400판 학습.
Alphastar의 경우 :
  총 97만개의 게임 학습  상위 16% mmr 달성
  구체적인 학습 과정(몇 판째에 상위 몇 %를 달성했는지)
  는 공개하지 않아 정확히 알기 힘들지만
  일반인 레벨(상위 60%)를 달성하는데 4만개 정도의 게임 훈련이 필요한 것으로 보인다.
현재 학습 속도와 일정으로는 일반인 레벨에 도달하기도 힘들어 보이고, 개선이 필요해 보인다.

## Slide 6: 지도학습 진행 결과 개선할 점
Learning rate등 파라미터 조정
  학습이 거의 되지 않았는데 learning rate를 조정하여 높은 학습속도를 보여주는 적절할 learning rate를 찾아야함
학습속도 개선 필요
  현재 하나의 GPU만 사용 중.
  두 개의 GPU를 모두 사용하도록 설정.
네트워크 구조 개선
  현재 네트워크(DNN)  RNN(LSTM)을 사용하여 이전의 상황과 현재 상황을 종합하여 action을 결정하도록 개선
일정 mmr 이상의 플레이어의 데이터만 사용.
  현재 : 래더 게임의 다양한 리플레이 파일을 가져온 것으로 다양한 mmr의 플레이어들이 플레이한 것.
  일정 mmr 이상의 플레이어가 플레이한 게임의 리플레이만을 사용.

## Slide 7: 다음 주 진행 계획
특정 mmr이상의 게임만 학습하도록 개선
2개의 GPU를 사용할 수 있도록 개선
Learning rate를 조정하여 지도학습을 계속 진행
RNN을 사용하여 네트워크 개선