## Slide 1: 설계 진행 보고 회의
참석자 | 김범준( 2015124035 ) 이태형( 2015124176 )
일시/장소 | 2020년 4월 16일 오후 2시 0분 / 화상 회의
진행/의결 사항 요약 | 연구실 서버 원격 접속 환경 구축(진행중)
지도교수 의견 | (인)

## Slide 2: 진행 사항
연구실의 고성능 서버를 사용하기 위한 방안들을 시도했다.
방안1) 현재 랩탑 환경에서 게임 플레이를 하여 데이터를 가져오고, 연구실 서버에서 학습
방안2) 연구실 서버(리눅스)에서 게임 플레이 & 학습 모두 진행
방안3) 서버와의 통신 환경 구축

## Slide 3: 방안1) 플레이- 트레이닝 머신 분리
현재 설계 환경(랩탑)에서 게임 플레이 데이터를 만들었다.
20 frame 마다 데이터를 저장시켰는데, 그 크기가 240MB 였다.
저장하는 데이터의 크기가 너무 커 게임 진행 속도가 원래 진행 속도의 1/6 정도가 되었다.

## Slide 4: 방안1) 플레이-학습 분리 (문제점)
1) 데이터 크기
  - 현재 게임은 정상보다 약 6배 느리게 진행.
  정상 게임 진행 시 초당 프레임 ~= 5 frames
  1프레임 당 발생 데이터 = 12MB
  게임 1판을 20분으로 가정하면 한 판당 프레임 수 : 6000 frames.
  12MB * 6000frames = 72GB
 게임 1판 : 72GB 의 데이터 생성.
2) 게임 진행 속도
  현재 게임은 정상보다 약 6배 느리게 진행.
  1판당 120분 소요 예상
   한달 : 400~500판 정도의 플레이 가능

## Slide 5: 방안1) 플레이-학습 분리 (문제점)
트레이닝 데이터 셋이 지나치게 큼으로 인해, 저장 공간 부족과 속도가 느려 지는 문제가 생겼다.
한달 400~500판의 게임으로는 학습이 충분히 이루어지지 않는 문제가 예상되 다른 방안을 고민하게 되었다.

## Slide 6: 방안2) 연구실 서버에 게임 환경 구축
https://github.com/Blizzard/s2client-proto#downloads
- Linux 버전의 스타2 게임 파일이 pysc2 github에 존재.
 이 게임 파일로 연구실 서버에 게임 설치가 되면 진행이
가능하다.
https://wonseokjung.github.io/sc2-1/(리눅스 스타2 설치사례)
# 문제점 : 연구실 컴퓨터의 GUI를 원격으로 제어가 가능한가?

## Slide 7: 방안2) 연구실 서버에 게임 환경 구축
# 원격 GUI 사용 문제.
연구실 조교에게 문의한 결과, 연구실 서버가 GUI를 지원하지 않는다고 확인.
- 사용이 가능할 시:
- Xming을 이용해 GUI로 서버를 사용할 계획.
- 게임 설치와 실행이 원활해지고 코드 작업이 수월해지는 장점 예상.
- 사용이 불가능할 시 :
리눅스 용 게임 설치 파일을 따로 준비해 서버로 전달하여 설치해야 한다.
#예상되는 문제 : GUI가 없는 환경에서 게임 설치와 실행이 제대로 될 것인지
의문이다.

## Slide 8: 방안3) 서버와의 통신 환경 구축
연구실 서버와의 통신으로 training data를 연구실 서버에 저장하는 방법
기존에도 training data를 만드는 속도가 매우 느림, 얻은 데이터를 서버에 저장하려면 더 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상됨
1게임에 약 72GB가 필요해서 서버의 하드디스크 용량이 충분한지 확인이 필요함
용량에 따라 적당한 개수의 training data set을 만들고 train을 시키는 것을 반복
여전히 통신으로 인한 부담은 있지만, 랩탑에 데이터가 저장되는 시간은 줄일 수 있고, 랩탑의 하드디스크 용량 부족 문제는 해결할 수 있음.

## Slide 9: 향후 진행 계획
앞서 제시한 3가지 방안들에 대한 검토와 실행.
연구실 서버 환경 실습(vi 편집기, 디렉토리 관리 등.)
Notes: 게임을 하면서 실시간 x
트레이닝 / 데이터 분리
Window. Size 줄여서, 데이터.. 수집 / 딴 데서 어떻게 / 리눅스 환경에서 스타 까는게 어느정도 가능한지
  Gpu / VNC 익혀서 리눅스에서 돌리는데 게
  가능할지 윈도우 대비 얼마나 좋은 지.
   어느 쪽으로 갈지.